Pembangunan Pipeline Preprocessing Otomatis untuk Normalisasi Teks Bahasa Gaul pada Dataset Keluhan Kesehatan Mental di Media Sosial

- Data: Teks mentah dari Twitter/X atau Reddit (berisi singkatan, typo, dan bahasa gaul).

- Informasi: Teks yang sudah bersih, baku, dan memiliki label kategori (misal: Cemas, Depresi, atau Stress).

- Pengetahuan: Kamus normalisasi (Slang Dictionary) khusus istilah kesehatan mental yang bisa digunakan peneliti lain.

Detail Pengerjaan: Minggu 1 - Minggu 16

Bulan 1: Fondasi & Akuisisi Data

- Minggu 1-2 (Inisiasi): Mahasiswa menentukan niche data (misal: data curhatan di base Twitter @collegemenfess). Mahasiswa mulai melakukan scraping atau mencari dataset mentah (minimal 1.000 baris).

- Minggu 3-4 (Data Profiling): Menganalisis seberapa "kotor" datanya.

  - Aktivitas: Menghitung persentase data duplikat, mencari kata-kata gaul yang paling sering muncul (misal: "bgt", "laper", "healing"), dan mengidentifikasi noise (emoji berlebihan, link, atau mention bot).

Bulan 2: Pembangunan Pipeline Preprocessing (Evaluasi Tengah Semester)

- Minggu 5-6 (Basic Cleaning): Membuat skrip Python untuk:

  - Case folding (mengecilkan huruf).

  - Regex cleaning (menghapus URL, hashtag, dan angka).

  - Filtering (menghapus tweet yang terlalu pendek atau tidak relevan).

- Minggu 7-8 (Advanced Normalization): Tahap paling krusial.

  - Aktivitas: Membangun fungsi Slang-to-Formal.

  - Contoh: Mengubah "aq bngung bgt mo nangis" menjadi "saya bingung sekali mau menangis".

  - UTS (Evaluasi I): Demo perbandingan data mentah vs data bersih. Mahasiswa mempresentasikan "Data Integrity" (bahwa proses pembersihan tidak mengubah makna asli).

Bulan 3: Enrichment & Validasi

- Minggu 9-10 (Domain-Specific Labeling): Memberikan konteks pada data.

  - Aktivitas: Menggunakan teknik Keyword-based Labeling untuk mengelompokkan data (misal: jika ada kata "tidur" dan "lelah", diberi label "Insomnia").

- Minggu 11-12 (Validation & Documentation): * Aktivitas: Mengecek akurasi hasil pembersihan secara manual pada sampel data (misal: 100 baris). Menyiapkan dokumentasi teknis setiap fungsi koding di GitHub.

Bulan 4: Finalisasi Luaran (Evaluasi Akhir Semester)

- Minggu 13-14 (Drafting Jurnal Data): Menulis artikel jurnal.

  - Fokus: Menjelaskan mengapa dataset ini dibuat, bagaimana metode pembersihannya, dan apa tantangan dalam menangani bahasa gaul kesehatan mental.

- Minggu 15-16 (Final Submission): *GitHub: Mengunggah dataset final (.csv) dan skrip preprocessing.

  - EAS (Evaluasi II): Pengumpulan bukti submit jurnal dan link repositori GitHub yang rapi (ada README.md yang profesional).

Mahasiswa wajib menyusun folder sebagai berikut:

- data/raw/: File .csv asli yang masih kotor.

- data/processed/: File .csv hasil preprocessing yang siap dimasukkan ke algoritma Machine Learning.

- scripts/: File Python (preprocessing.py atau .ipynb) yang berisi kode-kode pembersihan.

- dictionary/: File .json atau .csv berisi daftar kata gaul dan artinya (sebagai kontribusi "Pengetahuan").

- README.md: Berisi:

  - Deskripsi dataset.

  - Langkah-langkah menjalankan kode.

  - Visualisasi "Word Cloud" sebelum vs sesudah pembersihan.

Contoh Struktur Jurnal SINTA 4/5 (Data Article)

- Abstrak: Menjelaskan ketersediaan dataset keluhan kesehatan mental dalam Bahasa Indonesia.

- Metodologi: Detail teknik Preprocessing (Misal: Mengapa menggunakan Stemming atau tidak? Mengapa menggunakan Kamus tertentu?).

- Deskripsi Data: Tabel frekuensi kata, jumlah baris, dan distribusi label.

- Nilai Guna: Dataset ini bisa digunakan oleh mahasiswa lain untuk membuat model Sentiment Analysis atau Chatbot Psikolog.